О подготовке к безопасному пропуску паводковых вод   на территории сельского поселения Нижнебиккузинский сельсовет

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ (в ред. от 30.12.2015 г.) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья, обеспечения защиты населения и объектов экономики  в период весеннего половодья на территории  сельского поселения   администрация сельского поселения Нижнебиккузинский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Признать утратившим силу постановление главы сельского поселения Нижнебиккузинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район от 05 марта 2015 года № 04  «Об организации пропуска паводка 2015 года на территории сельского поселения Нижнебиккузинский сельсовет».

2. Утвердить:

- состав противопаводковой комиссии согласно приложению № 1;

- план мероприятий по жизнеобеспечению населения, попадающего в зону затопления, сохранению и вывозу материальных ценностей, подготовке сил и средств, эвакуации людей  из зоны затопления в период весеннего половодья согласно приложению № 2.

3. Рекомендовать противопаводковой комиссии:

1). Обеспечить своевременное осуществление первоочередных

противопаводковых работ.

2). Принять меры по обеспечению безопасности и своевременному

информированию населения о прохождении паводка, по подготовке к возможной  эвакуации населения, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения.

3). Установить тесную взаимосвязь за состоянием наполнения водой плотины ГКУ РБ «Юмагузинское водохранилище».

Глава сельского поселения                                             Я.Ф. Айдарбиков

Приложение № 1 к постановлению

№ 07 от

25 .02. 2015 года

С  О  С  Т  А  В

противопаводковой комиссии сельского поселения

- Айдарбиков Я.Ф. – глава сельского поселения, председатель комиссии;

- Рафикова Г.С. – директор МБОУ ООШ д. Нижнебиккузино, заместитель председателя комиссии;

- Рафикова Р.Р. – управляющий делами, секретарь комиссии;

- Айдарбеков Р.И. – водитель МБОУ ООШ д. Нижнебиккузино, член комиссии;

- Ахметов Ф.М. – участковый уполномоченный полиции, член комиссии;

- Газиев И.Ф. – депутат округа № 3, член комиссии;

- Заманов А.Н. – глава КФХ, член комиссии;

- Губайдулин Р.С. – староста д. Мряушлинский, член комиссии.

Приложение № 2 к постановлению

№ 07 от 25.02.2016 года

П   Л   А   Н

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения  Нижнебиккузинский сельсовет

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Образование противопаводковой комиссии, утверждение плана мероприятий | февраль | СП Нижнебиккузинский сельсовет |
|  | В целях поддержания экологического равновесия во время весеннего паводка провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных скоплений бытовых отходов в населенных пунктах, на берегах рек и прудов. Обеспечить своевременную их защиту и вывоз за пределы зоны затопления, провести работы по недопущению загрязнения и засорения водоемов. Очистить затопляемые берега от древесных и бытовых отходов | до начала паводка | Противопаводковая комиссия сельского поселения |
|  | Сделать обводной канал для пропуска талых вод в обход д. Нижнебиккузино, очистить трубу при входе в центральный ток | до 16 марта | ГКУ РБ «Юмагузинское водохранилище» |
|  | Проверка готовности к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, мостов, дорог и других сооружений; проведение при необходимости ремонтных работ, очистки от снега кюветов и мостовых пролетов | постоян-но | Противопаводковая комиссия сельского поселения, арендаторы и собственники гидротехнических сооружений |
|  | Организовать очистку от снега мостов, при необходимости сделать резервных канавок для пропуска талых вод | до 15 марта | Противопаводковая комиссия сельского поселения |
|  | Определение населенных пунктов, объектов экономики, находящихся на паводкоопасных территориях или попадающих в зону возможного затопления; разработка плана предупредительных работ | до 23 марта | Противопаводковая комиссия сельского поселения |
|  | Создание аварийных бригад, обеспечение их необходимыми средствами и транспортом, аварийным запасом материалов; проведение целевого инструктажа с работниками | март | Противопаводковая комиссия сельского поселения |
|  | Эвакуировать семью Магизова Х. Х., проживающего в зоне затопления, к своим родственникам на период затопления | в период паводка | Противопаводковая комиссия сельского поселения |
|  | Создание на время половодья запасов топлива, а также продуктов и предметов первой необходимости для населения, попадающего в зону возможного затопления | март | Противопаводковая комиссия сельского поселения |
|  | Обеспечение готовности к эксплуатации спасательных и плавательных средств | апрель | Противопаводковая комиссия сельского поселения; предприятия и организации имеющие в наличии спасательные и плавательные средства (по согласованию) |
|  | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления | до 20 марта | Противопаводковая комиссия сельского поселения; предприятия и организации (по согласованию) |
|  | Обеспечить охрану общественного порядка в местах возникновения чрезвычайных ситуаций | в период паводка | Отдел МВД России по Кугарчинскому району РБ |
|  | Представление обобщенной информации по итогам пропуска половодья и данных о нанесенном ущербе | до 25 мая 2016 года | Противопаводковая комиссия сельского поселения |

# Text boxes

| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы К(Г!РСЕН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ% Т(Б!НГЕ БИК:УЖА АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ!М!№Е ХАКИМИ!ТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕБИККУЗИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |
| :АРАР |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 26.02.2016 й. Т9б1нге Бик6ужа ауылы | № 07 | 26.02.2016 г. д. Нижнебиккузино |